BD05584_

## YouBook

# *Charter*

j0199398

**ALUNOS:**

Caique da Silva Portela

Mássylla Oliveira Bezerra

### Histórico das Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versão Número** | **Data** | **Descrição** |
| 1.0 | 14/10/2018 | Descrição do projeto. |
| 1.0 | 22/10/2018 | Ajustes da descrição do projeto, Business Drivers/Background e visão. |
| 1.0 | 29/10/2018 | Confecção do WBS |
| 1.0 | 12/11/2018 | Ajustes no WBS |
| 1.0 | 24/11/2018 | Confecção da tabela de custos do projeto e matriz de responsabilidades. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1-Descrição do Projeto

Uma rede social voltada para estudantes de tecnologia desenvolverem conteúdos, discussões e artigos com uma plataforma para produção de cursos.

*2-Business Drivers/Background*

StudyBlue – Rede social colaborativa, onde os próprios usuários produzem o conteúdo. Possui fichas de estudo, questionários, entre outros conteúdos.

[www.studyblue.com/](https://www.studyblue.com/)

Lynda – Videoteca online, que oferece tutoriais sobre softwares, idiomas, negócios e diversos temas. Possui vídeos conhecidos pela qualidade da tecnologia e conteúdo.

[www.lynda.com/](http://www.lynda.com/)

Passei direto – Rede social brasileiro voltada para universitários. Necessários dados pessoais e acadêmicos para utilizar. Possui materiais de estudos, noticias e vagas de emprego.

[www.passeidireto.com/](http://www.passeidireto.com/)


*3-Visão*

A estrutura própria de templates para criação de posts, artigos e cursos com imagens, vídeos, formatações, etc.

Como publico possui estudantes, professores e interessados na área de informática que possam usufruir e produzir material para a plataforma.

Possibilitando a criação de um ambiente autossustentável que possa gerar conteúdo, ajudando os membros participantes e trazendo novos membros que possam ajudar com a comunidade.

*4-Objetivos e Metas*



|  |  |
| --- | --- |
| 1 YouBook | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.1 Gerenciamento | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.1.1 Planejamento | Description: 65 \* 2 = 130 Inicio: 29/10/2018 Fim: 29/10/2018 |
| Duration: 2 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: gerente |
| 1.1.2 Equipe | Description: 65 \* 8 = 520 Inicio: 30/10/2018 Fim: 30/10/2018 |
| Duration: 8 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: gerente |
| 1.1.3 Custos | Description: 65 \* 8 = 520 Inicio: 31/10/2018 Fim: 31/10/2018 |
| Duration: 8 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: gerente |
| 1.2 Definição | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.2.1 Levantamento de requisitos | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.2.1.1 Entrevistas | Description: 35 \* 12 = 420 Inicio: 05/11/2018 Fim: 06/11/2018 |
| Duration: 12 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Analista |
| 1.2.1.2 Reuniões | Description: 35 \* 8 = 280 Inicio: 07/11/2018 Fim: 07/11/2018 |
| Duration: 8 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Analista |
| 1.2.2 Validações | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.2.2.1 Prototipo | Description: 20 \* 16 = 320 Inicio: 08/11/2018 Fim: 09/11/2018 |
| Duration: 16 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Designer |
| 1.2.2.2 Diagrama de caso de uso (UML) | Description: 35 \* 8 = 280 Inicio: 12/11/2018 Fim: 12/11/2018 |
| Duration: 8 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Analista |
| 1.3 Desenvolvimento | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.3.1 Projeto sistema | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.3.1.1 Diagrama classes | Description: 35 \* 8 = 280 Inicio: 13/11/2018 Fim: 13/11/2018 |
| Duration: 8 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Analista |
| 1.3.1.2 Diagrama sequencia | Description: 35 \* 4 = 140 Inicio: 14/11/2018 Fim: 14/11/2018 |
| Duration: 4 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Analista |
| 1.3.1.3 Diagrama componentes | Description: 35 \* 4 = 140 Inicio: 14/11/2018 Fim: 14/11/2018 |
| Duration: 4 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Analista |
| 1.3.1.4 Diagrama implantação | Description: 35 \* 4 = 140 Inicio: 16/11/2018 Fim: 16/11/2018 |
| Duration: 4 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Analista |
| 1.3.2 Implementação | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.3.2.1 Codificação | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.3.2.1.1 Front-End | Description: 20 \* 16 = 320 Inicio: 19/11/2018 Fim: 21/11/2018 |
| Duration: 16 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Designer |
| 1.3.2.1.2 Back-End | Description: 26 \* 80 = 2080 Inicio: 22/11/2018 Fim: 05/12/2018 |
| Duration: 80 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Programador |
| 1.3.2.2 Testes | Description: 27 \* 16 = 432 Inicio: 06/12/2018 Fim: 07/12/2018 |
| Duration: 16 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Tester |
| 1.4 Operação | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.4.1 Configuração | Description: 35 \* 8 = 280 Inicio: 10/12/2018 Fim: 10/12/2018 |
| Duration: 8 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Analista |
| 1.4.2 Treinamento | Description: 65 \* 8 = 520 Inicio: 11/12/2018 Fim: 11/12/2018 |
| Duration: 8 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: gerente |
| 1.4.3 Homologação | Description: 26 \* 40 = 1040 Inicio: 12/12/2018 Fim: 18/12/2018 |
| Duration: 40 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: Programador |
| 1.5 Finalização | Description: |
| Duration: 1 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: |
| 1.5.1 Reunião final | Description: 65 \* 2 = 130 Inicio: 13/12/2018 Fim: 13/12/2018 |
| Duration: 2 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: gerente |
| 1.5.2 Documentação do projeto | Description: 65 \* 4 = 260 Inicio: 13/12/2018 Fim: 13/12/2018 |
| Duration: 4 |
| Acceptance Criteria: |
| Resources: gerente |

Resultados que o projeto ou seu produto pretendem alcançar. Devem ser específicos, mensuráveis, factíveis, realísticos, com datas fixadas, e metas propostas para satisfazer aos objetivos.

4.1 CUSTOS DO PROJETO

|  |  |
| --- | --- |
| **Descrição** | **Valores** |
| Energia | R$ 200,00 |
| Água | R$ 100,00 |
| Internet | R$ 149,90 |
| Aluguel | R$ 359,00 |
| Salario | R$ 4.116,00 |
| Transporte | R$ 1.392,00 |
| Alimentação | R$ 2.500,00 |
| Limpeza & Higiene | R$ 800,00 |
| Depreciação | R$ 383,31 |
| Itens escritório | R$ 547,70 |
| Total | R$ 10.547,91 |
| Horas | 152 |
| Custo hora | R$ 69,39 |

**5- Organização do Projeto**

# ***Papeis e Responsabilidades***

Papeis e responsabilidades designadas p/ cada

Roles and responsibilities assigned to each individual or group resource to the project.

# Sponsor do Projeto: Nome e dados de contato (Nóis)

* *Nível de Responsabilidade e Tarefas: Proprietário do projeto YouBook*

# Gerente do Projeto: Nome e dados de contato

* *Nível de Responsabilidade: Gerenciar e controlar as entregas do projeto*
* *Tarefas: (WBS)*

*Analista*

*Programador*

*Designer*

**Matriz de responsabilidades**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ATIVIDADES** | **GERENTE** | **ANALISTA** | **PROGRAMADOR** | **TESTER** | **DESIGNER** |
| Planejamento | A E | - | - | - | - |
| Equipe | A E | - | - | - | - |
| Custos | A E | - | - | - | - |
| Entrevistas | A P | E | - | - | - |
| Reuniões | A | E | P | P | P |
| Prototipo | - | A | - | - | E |
| Diagrama de caso de uso (UML) | - | E | - | - | - |
| Diagrama classes | - | E | - | - | - |
| Diagrama sequencia | - | E | - | - | - |
| Diagrama componentes | - | E | - | - | - |
| Diagrama implantação | - | E | - | - | - |
| Front-End | - | A | P | - | E |
| Back-End | - | A | E | - | - |
| Testes | - | A | P | E | - |
| Configuração | A | E | P | P | - |
| Treinamento | E | P | - | - | - |
| Homologação | A P | P | E | - | - |
| Reunião final | E | P | P | P | P |
| Documentação do projeto | A E | P | P | P | P |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A - Aprova** |  |  |  |  |  |
| **P - Participa** |  |  |  |  |  |
| **E - Executa** |  |  |  |  |  |
| **A E - Aprova e executa** |  |  |  |  |  |
| **A P - Aprova e participa** |  |  |  |  |  |

# **7-Descrição funcional do produto**

**8- Diagrama de atividades**